## Slide 1
PROPOSTA TECNICA · v2
SOLVA × Cantiera
per Bertaiola Impianti
Gestione documenti e lavori — Multitenant SaaS, UE/GDPR, mobile-first
Executive Summary · Pubblico tecnico
SOLVA Solutions · Dicembre 2025

## Slide 2
Il contesto
38 lavorazioni, 20 utenti, file sparsi tra NAS, Drive e Freshdesk
38
lavorazioni tipiche per commessa
20
utenti (5 ufficio + 15 tecnici)
200
commesse anno (50 file medi/commessa)
50 GB
archivio attuale, +20 GB/anno
Cosa non funziona oggi
File sparsi: NAS locale + album Google Foto linkati a Freshdesk + cartelle email
Nessuna alberatura standard per commessa → ricerca lenta, errori frequenti
Nessuna app per i tecnici: foto a mano dal titolare con iPhone, poi caricate "a fine giornata"
Nessuna automazione su upload mancanti / requisiti pre-chiusura lavoro
DICO e adempimenti normativi tracciati manualmente
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
2 / 10

## Slide 3
La proposta in 3 mosse
Un'unica piattaforma che parla a ufficio, tecnici e clienti finali — niente VPN, niente SharePoint
1
Archivio intelligente
Cartelle standardizzate create automaticamente per ogni commessa, sincronizzate sui 5 PC ufficio come unità di rete classica.
Hetzner Storage Share · UE/GDPR
2
App mobile per i tecnici
I 15 tecnici scattano foto da cantiere, vedono fasi e disegni, ricevono notifiche. Senza VPN, senza complicazioni.
Expo · iOS + Android
3
Integrazione Freshdesk
Nuovo ticket → cartella + commessa creata in automatico. Notifiche su upload mancanti, scadenze DICO, fasi in attesa.
Webhook nativo · Edge function
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
3 / 10

## Slide 4
Architettura — vista d'insieme
Tre superfici utente, un backend gestito, hosting 100% UE
🖥️ Web Ufficio
5 PC Windows · titolare + amministrative
Next.js · Vercel
📱 App Tecnici
15 iPhone · in cantiere
Expo · React Native
🌐 Portale Cliente
Clienti Bertaiola · consultazione
Next.js · magic-link
API · Auth · Realtime · Logica multitenant
Supabase (Frankfurt EU) — Postgres + Edge Functions + RLS multitenant
Hetzner Storage Share
Nextcloud managed · Falkenstein (DE) · GDPR
Cartelle commesse sincronizzate sui 5 PC ufficio
1 TB a ~€5/mese, scalabile a 5 TB
WebDAV + REST API per la app
Freshdesk (esistente)
Webhook nativo · automazioni admin
Nuovo ticket → commessa + cartelle auto
Linking bidirezionale (campo custom)
Fase 2 MVP — manualmente da subito
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
4 / 10

## Slide 5
Perché Cantiera e non SharePoint
Il pivot rispetto alla proposta v1 — più leggero, più tuo, più scalabile
v1 — SharePoint + M365
20 licenze M365 a regime (~€200/mese = €2.400/anno)
Setup pesante: identity, governance, tenant M365
Vendor lock-in Microsoft (esci, perdi tutto)
Non multitenant — non rivendibile ad altri
UX SharePoint non è "cartelle alla vecchia"
App mobile generica, nessun flusso foto cantiere
v2 — Cantiera (SOLVA)
Infra ~€1.000/anno, niente licenze ricorrenti per utente
Setup leggero: 1 mese dal kickoff a go-live MVP
Open source sotto (Nextcloud + Postgres), dati portabili
Multitenant nativo → SOLVA può rivenderlo
Sync desktop Nextcloud = cartelle navigabili classiche
App mobile pensata per il flusso foto cantiere reale
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
5 / 10

## Slide 6
Stack tecnico
Tecnologie scelte per velocità di sviluppo, costo basso, sovranità dati
Storage file
Hetzner Storage Share
Nextcloud managed, EU/GDPR, sync desktop, ~€5/mese 1TB
Backend
Supabase Pro
Postgres + Auth + Realtime, Frankfurt EU, $25/mese
Web ufficio
Next.js + Vercel
Deploy zero-config, $20/mese seat, edge network
App mobile
Expo (React Native)
OTA updates senza review App Store, MVP rapido
Notifiche
Expo Push + Resend
Push iOS/Android nativi + email transactional
OCR / search
Mistral OCR + Postgres
$1/1000 pagine, full-text trigram + ricerca AI futura
Sicurezza
TLS + RLS + DPA
Cifratura, isolamento tenant, accordi GDPR firmati
DevOps
GitHub + EAS + Sentry
CI/CD standard, build cloud mobile, monitoring errori
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
6 / 10

## Slide 7
Roadmap a milestone
Go-live MVP in 1 mese · espansione modulare nei mesi successivi
Sett. 0
Setup 🟢
Provisioning infra, brand, repo
Sett. 1-4
MVP ⭐
Web ufficio + app foto + sync Nextcloud
Sett. 5-6
Sprint 2
Freshdesk + notifiche + ricerca
Sett. 7-8
Portale
Portale cliente (opzionale)
Sett. 9+
Estensioni
Preventivi · rapportini · manutenzioni
Cosa succede dopo il go-live
Sett. 1 post-live
Presenza on-site SOLVA, formazione ufficio (1-2h) + tecnici (30min)
Sett. 2-4 post-live
Tuning UX su feedback reale, fix rapidi via EAS Update (no review Apple)
Mese 2+
Canone manutenzione SOLVA · evolutive trimestrali · aggiornamenti sicurezza
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
7 / 10

## Slide 8
Costi anno 1 — pacchetto consigliato
"Full v1" = Sprint 0 + MVP + Sprint 2 + Infra + Manutenzione Standard
PACCHETTO ANNO 1
€ 19.650
+ IVA · chiavi in mano
Anno 2 a regime: ~€ 4.150/anno (infra + canone)
DETTAGLIO VOCI
Sprint 0 — Setup (25 h)
incluso
MVP — Web + Mobile + Sync (140 h)
€ 9.900
Sprint 2 — Freshdesk + Notifiche + Cerca
€ 5.600
Infrastruttura gestita (anno 1)
€ 1.150
Manutenzione SOLVA Standard (12 mesi)
€ 3.000
Risparmio strutturale anno 2+ vs v1 SharePoint: ~€2.400/anno di licenze M365 evitate
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
8 / 10

## Slide 9
Chiarezza di scope
Cosa è dentro, cosa è fuori, cosa è opzionale
DENTRO MVP
Web ufficio: dashboard, lista, dettaglio commessa, fasi
App mobile foto cantiere (iOS + Android)
Cartelle automatiche standard per commessa
Sync desktop 5 PC ufficio (Nextcloud)
Multitenant + branding Bertaiola
Auth login email/password custom
DENTRO POST-MVP
Integrazione Freshdesk (webhook automatico)
Sistema notifiche email + push
Ricerca documenti full-text + OCR PDF
Migrazione foto storiche da Google Drive
Portale cliente finale (opzionale)
Preventivi & rapportini (opzionale)
FUORI SCOPE
Modulo magazzino / materiali
ERP / fatturazione (no integrazione attuale)
Editing real-time Office multi-utente
Offline reale mobile (sync al rientro)
Manutenzioni programmate caldaie
Listini ANGAISA, BIM, CAD heavy
SOLVA × Cantiera · Bertaiola Impianti · Executive Summary
9 / 10

## Slide 10
Prossimi passi
Cosa serve da Bertaiola per partire
01
Validazione brand
Scelta del nome prodotto fra Cantiera · Posa · ImpiantOS (consigliato Cantiera)
02
Validazione scope MVP
Conferma feature in / out per i primi 4 weeks di sviluppo
03
Firma preventivo Pacchetto B
Sprint 0 + MVP + Sprint 2 + Infra + Manutenzione Standard = € 19.650 + IVA
04
Accesso Freshdesk + NAS attuale
Per audit e migrazione dati esistenti
05
Kickoff sviluppo
Sprint 0 inizia entro 5 giorni dalla firma
SOLVA Solutions · Pronti a partire